B5:

## KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SCRUM – DỰ ÁN ỨNG DỤNG MUA SẮM ONLINE

## Thời gian Sprint: 2 tuần

## Vai trò Scrum Master: Bạn

I. SPRINT PLANNING

- Thời lượng: 4 giờ

- Sprint Goal: Hoàn thiện đăng ký, đăng nhập và xem danh sách sản phẩm.

- Product Backlog chọn thực hiện:

| User Story | Estimate |
| --- | --- |
| Đăng ký tài khoản | 5 |
| Đăng nhập | 5 |
| Hiển thị danh sách sản phẩm | 8 |

Sprint Backlog:

| Task | Người thực hiện |
| --- | --- |
| API đăng ký | Backend |
| UI đăng ký | Frontend |
| API đăng nhập | Backend |
| UI đăng nhập | Frontend |
| API danh sách sản phẩm | Backend |
| UI danh sách sản phẩm | Frontend |
| Viết & chạy test case | Tester |

II. DAILY SCRUM

- Thời gian: 15 phút mỗi ngày, lúc 9:00

- Nội dung mỗi thành viên trả lời:

  - Hôm qua làm gì?

  - Hôm nay làm gì?

  - Có vướng mắc gì không?

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | API đăng ký | API đăng nhập | Chờ xác nhận yêu cầu |

III. SPRINT REVIEW

- Thời lượng: 1–2 giờ

- Thành phần: PO, Scrum Master, Dev Team

- Demo các chức năng đã hoàn thành:

  - Đăng ký

  - Đăng nhập

  - Danh sách sản phẩm

- Góp ý ví dụ:

  - Thêm bộ lọc sản phẩm → đưa vào Product Backlog

IV. SPRINT RETROSPECTIVE

- Thành phần: Scrum Master + Dev Team

- Kết quả:

Điểm tốt:

- Giao tiếp nội bộ tốt

- Hoàn thành đúng phạm vi Sprint

Chưa tốt:

- Ước lượng thời gian chưa chính xác

- Tester nhận task hơi muộn

Cải tiến Sprint sau:

- Estimation phải họp Planning Poker rõ ràng hơn

- Tester tham gia sớm song song với dev

B6

## USER STORIES – ỨNG DỤNG MUA SẮM ONLINE

## Vai trò: Product Owner

I. USER STORIES

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản để tôi có thể sử dụng các chức năng của ứng dụng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để tôi có thể quản lý thông tin cá nhân của mình.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm theo danh mục để tôi có thể lựa chọn dễ dàng hơn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để tôi có thể xem mô tả, giá và hình ảnh sản phẩm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều sản phẩm cùng lúc.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng của mình để tôi có thể hoàn tất việc mua sắm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch sử mua hàng để tôi có thể theo dõi các đơn hàng đã mua.

II. PRODUCT BACKLOG (Ưu tiên từ cao xuống thấp)

| STT | User Story (Tóm tắt) | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Cao |
| 2 | Đăng nhập | Cao |
| 3 | Xem danh sách sản phẩm | Cao |
| 4 | Tìm kiếm sản phẩm | Cao |
| 5 | Xem chi tiết sản phẩm | Trung bình |
| 6 | Thêm vào giỏ hàng | Trung bình |
| 7 | Thanh toán đơn hàng | Trung bình |
| 8 | Xem lịch sử mua hàng | Thấp |

III. HƯỚNG DẪN CHO WORD

- Mỗi phần tạo bằng Heading:

  - I. User Stories

  - II. Product Backlog

- Bảng trình bày giống như trên.

IV. HƯỚNG DẪN CHO SHEET
 Các cột gợi ý:

- Sheet 1: User Stories

  - Số thứ tự

  - Mô tả User Story

- Sheet 2: Product Backlog

  - Số thứ tự

  - User Story

  - Mức ưu tiên

B7

## USER STORY MAPPING – ỨNG DỤNG ĐẶT VÉ XEM PHIM

## Vai trò: Product Owner

## Mục tiêu: Xác định User Stories, xây dựng User Story Map và Product Backlog

I. USER STORIES

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách phim đang chiếu để tôi có thể chọn bộ phim phù hợp.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể nhanh chóng tìm được phim tôi quan tâm.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của phim (giá vé, mô tả, thời lượng, poster) để tôi hiểu rõ về bộ phim trước khi mua vé.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu của một bộ phim để tôi có thể chọn suất chiếu phù hợp với thời gian của mình.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi trong rạp để tôi có thể có vị trí xem phim mong muốn.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán vé trực tuyến để tôi có thể hoàn tất việc đặt vé nhanh chóng.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận thông báo khi có phim mới hoặc suất chiếu mới để tôi không bỏ lỡ các bộ phim mình thích.

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé để tôi có thể theo dõi những lần mua trước đây.

II. USER STORY MAPPING

Hành trình người dùng được chia thành các bước lớn từ đầu đến cuối:

- Khám phá phim

- Xem thông tin chi tiết

- Đặt vé

- Thanh toán

- Theo dõi & Nhận thông báo

User Story Map (dạng bảng, dễ chuyển qua Word hoặc Sheet)

| Giai đoạn | User Stories |
| --- | --- |
| Khám phá phim | Xem danh sách phim đang chiếu |
|  | Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại |
| Xem chi tiết | Xem mô tả và thông tin phim |
|  | Xem lịch chiếu |
| Đặt vé | Chọn suất chiếu |
|  | Chọn ghế |
| Thanh toán | Thanh toán trực tuyến |
| Theo dõi & thông báo | Nhận thông báo lịch chiếu mới |
|  | Xem lịch sử đặt vé |

III. PRODUCT BACKLOG (Ưu tiên theo mức độ quan trọng)

| STT | User Story (Tóm tắt) | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xem danh sách phim đang chiếu | Cao |
| 2 | Tìm kiếm phim | Cao |
| 3 | Xem thông tin chi tiết phim | Cao |
| 4 | Xem lịch chiếu phim | Cao |
| 5 | Chọn suất chiếu | Trung bình |
| 6 | Chọn ghế ngồi | Trung bình |
| 7 | Thanh toán trực tuyến | Trung bình |
| 8 | Nhận thông báo phim mới | Thấp |
| 9 | Xem lịch sử đặt vé | Thấp |

IV. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TRONG WORD

- Dùng 3 phần:

  - I. User Stories

  - II. User Story Mapping

  - III. Product Backlog

- Các bảng giữ nguyên như trên.

V. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TRONG GOOGLE SHEET / EXCEL
 Gợi ý tách thành các sheet:

- Sheet 1: User Stories

  - Cột: Số thứ tự – User Story đầy đủ

- Sheet 2: User Story Mapping

  - Cột: Giai đoạn – User Story

- Sheet 3: Product Backlog

  - Cột: User Story – Mức ưu tiên

B8

## DAILY SCRUM – SPRINT N (Ứng dụng …)

## Vai trò: Scrum Master

## Nhóm tham dự: Dev Backend

I. MÔ PHỎNG CUỘC HỌP DAILY SCRUM (DEV BACKEND)

Thành viên 1 – Nam

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 → Hoàn thành chức năng đăng nhập, viết API xác thực.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 → Tích hợp API đăng nhập với giao diện và xử lý lỗi trả về.

- Có trở ngại nào không?
 → Không có.

Thành viên 2 – Hùng

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 → Xây dựng truy vấn lấy danh sách phim và thử nghiệm dữ liệu thực tế.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 → Tối ưu truy vấn và cấu hình index cho database.

- Trở ngại:
 → Tốc độ truy vấn chậm khi dữ liệu tăng.

Thành viên 3 – Sơn

- Hôm qua tôi đã làm gì?
 → Viết API thanh toán và kết nối với cổng thanh toán.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?
 → Kiểm thử API thanh toán và viết log kiểm soát lỗi.

- Trở ngại:
 → Một số yêu cầu trả về mã lỗi 500, chưa xác định nguyên nhân.

II. CÁC TRỞ NGẠI PHÁT SINH & GIẢI PHÁP

| Trở ngại | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| Tốc độ truy vấn database chậm khi dữ liệu lớn | Tối ưu câu lệnh SQL, thêm index, trao đổi trực tiếp với DBA để đánh giá chỉ mục. |
| API thanh toán thỉnh thoảng trả về lỗi 500 | Kiểm tra log tại server thanh toán, làm việc với team phụ trách API để xác định nguyên nhân và độ trễ mạng. |

III. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH

- Các vấn đề kỹ thuật đã được ghi nhận và phân công xử lý ngay trong ngày.

- Không ảnh hưởng trực tiếp đến Sprint Goal nếu được giải quyết trong 1–2 ngày.

- Nếu lỗi API hoặc truy vấn vẫn tồn tại, sẽ đưa vào Sprint Retrospective để cải tiến:

  - Cải thiện quy trình test hiệu năng sớm hơn.

  - Kế hoạch log và giám sát API tốt hơn.

IV. GỢI Ý TRÌNH BÀY TRONG WORD

- Dạng đề mục:

  - Cuộc họp Daily Scrum

  - Từng thành viên trả lời 3 câu hỏi

  - Bảng vấn đề & giải pháp

  - Điều chỉnh Sprint

V. GỢI Ý TRONG SHEET
 Tạo bảng như sau:

Sheet 1 – Daily Scrum

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Nam | Hoàn thành API đăng nhập | Tích hợp API | Không |
| Hùng | Viết truy vấn danh sách phim | Tối ưu truy vấn | Truy vấn chậm |
| Sơn | Viết API thanh toán | Kiểm thử API | Lỗi 500 từ API |

Sheet 2 – Issues & Actions

| Vấn đề | Người xử lý | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Truy vấn chậm | Hùng | Tối ưu SQL + Index |
| API thanh toán lỗi | Sơn | Kiểm tra log + làm việc với team API |

B9:

# SPRINT RETROSPECTIVE – MÔ PHỎNG

## Thành phần tham gia

- Scrum Master

- Developer 1 – Backend

- Developer 2 – Backend

- Developer 3 – Backend

- Product Owner (quan sát)

## 1. Những điều làm tốt

- Nhóm hoàn thành toàn bộ User Story đúng mục tiêu Sprint.

- Các chức năng đặt vé, tìm kiếm phim và thanh toán thử nghiệm được triển khai và test nội bộ.

- Thời gian xử lý lỗi nhanh hơn, đa số lỗi được khắc phục trong 24 giờ.

- Thành viên có tinh thần hỗ trợ nhau trong coding và review.

## 2. Những vấn đề gặp phải

### Vấn đề 1: Giao tiếp trong nhóm chưa hiệu quả

- Một số task bị chậm do thiếu thông tin cập nhật giữa các thành viên.

- Thay đổi logic xử lý nhưng không được thông báo kịp thời.

### Vấn đề 2: Thiếu chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật

- Một số lỗi hoặc khó khăn bị lặp lại vì thành viên chưa trao đổi với nhau.

### Vấn đề 3: Công cụ phối hợp chưa được sử dụng đầy đủ

- Trello/Jira không được cập nhật thường xuyên.

- Khó theo dõi tiến độ thực tế của Sprint.

## 3. Nguyên nhân gốc rễ

| Vấn đề | Nguyên nhân |
| --- | --- |
| Giao tiếp chưa hiệu quả | Không cập nhật tiến độ mỗi ngày, ít trao đổi trực tiếp |
| Trùng lặp lỗi kỹ thuật | Không có hoạt động chia sẻ kiến thức trong nhóm |
| Thiếu cập nhật công cụ | Các thành viên không cập nhật bảng công việc thường xuyên |

## 4. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

### Cải thiện giao tiếp

- Mỗi thành viên cập nhật tiến độ công việc ngay sau khi hoàn thành trong ngày.

- Nếu có thay đổi lớn, Scrum Master tổ chức họp nhanh giữa Sprint.

### Tăng chia sẻ kiến thức

- Tổ chức “Tech Sharing” 15 phút mỗi tuần, mỗi người chia sẻ vấn đề mình đã giải quyết.

### Nâng hiệu quả sử dụng công cụ

- Mỗi thành viên cần cập nhật Trello/Jira trước Daily Scrum.

- Scrum Master và PO theo dõi bảng công việc hàng ngày.

## Kết luận

- Sprint hoàn thành tốt về kết quả kỹ thuật nhưng còn hạn chế trong phối hợp và truyền đạt.

- Nhóm thống nhất áp dụng các cải tiến trên ngay từ Sprint kế tiếp.